LI01018
Informační zdroje pro STM
a nástroje pro jejich zpřístupňování

Závěrečná zpráva o řešení projektu
(2001 - 2003)

Verze 1:

s předběžnými údaji k 1. 11.2003

Praha 18. listopadu 2003

# I. Podrobná specifikace a zdůvodnění jednotlivých položek vyčerpaných finančních prostředků v roce 2003

Úvodní poznámka: Zpráva poskytuje obraz o stavu k 31. 12. 2003: dále uvedené údaje jsou včetně položek, které budou na základě uzavřených smluv zaúčtovány v listopadu a prosinci 2004. Nepřesnosti oproti konečnému vyúčtování v lednu 2004 mohou vzniknout u devizových plateb v důsledku změn devizových kurzů. Náklady na mzdy, zákonné pojištění a FKSP jsou předběžně propočteny k 31. 12. 2003.

### 1. Rozpis a čerpání celkových výdajů na projekt v roce 2003

Celkové výdaje v roce 2003 byly plánovány ve výši 6 784  tis. Kč. Skutečné výdaje budou ve výši 6 847,642 72 tis. Kč. Výše prostředků z dotace a jejich základní rozčlenění uvedené v původním návrhu projektu (NIV  4 551 tis. Kč, IV  160 tis. Kč) je beze změn. Úpravy podrobného finančního plánu na úrovni jednotlivých položek jsou uvedeny v bodě 4.

Rozpis podle organizací (nositel projektu a spolunositelé projektu) a kategorií finančních prostředků:

Finanční plán 2003 (v  tis. Kč)

|  | Dotace IV | Dotace NIV | Vklad IV | Vklad NIV | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOSITEL PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Státní technická knihovna | 160 | 4 551 |  | 1 247 | 5 958 |
| SPOLUNOSITELÉ: |  |  |  |  |  |
| Technická univerzita v Liberci |  |  |  | 39 | 39 |
| Moravská zemská knihovna |  |  |  | 62 | 62 |
| Vědecká knihovna v Olomouci |  |  |  | 62 | 62 |
| Masarykova univerzita v Brně |  |  |  | 80 | 80 |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |  |  |  | 72 | 72 |
| Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě |  |  |  | 43 | 43 |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje |  |  |  | 36 | 36 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | 71 | 71 |
| Univerzita Pardubice |  |  |  | 67 | 67 |
| Národní lékařská knihovna |  |  |  | 262 | 262 |
| Vysoké učení technické v Brně |  |  |  | 32 | 32 |
| MEZISOUČET: Spolunositelé celkem |  |  |  | 826 | 826 |
| PROJEKT CELKEM | 160 | 4 551 |  | 2 073 | 6 784 |

Skutečnost 2003 (v  tis. Kč)

|  | Dotace IV | Dotace NIV | Vklad IV | Vklad NIV | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOSITEL PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Státní technická knihovna | 160,000 00 | 4 551,000 00 |  | 1 586,232 62 | 6 297,232 62 |
| SPOLUNOSITELÉ: |  |  |  |  |  |
| Technická univerzita v Liberci |  |  |  | 39,000 00 | 39,000 00 |
| Moravská zemská knihovna |  |  |  | 62,000 00 | 62,000 00 |
| Vědecká knihovna v Olomouci |  |  |  | 22,449 90 | 22,449 90 |
| Masarykova univerzita v Brně |  |  |  | 45,000 00 | 45,000 00 |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |  |  |  | 20,260 00 | 20,260 00 |
| Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě |  |  |  | 42,413 00 | 42,413 00 |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje |  |  |  | 36,000 00 | 36,000 00 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | 71,000 00 | 71,000 00 |
| Univerzita Pardubice |  |  |  | 54,811 20 | 54,811 20 |
| Národní lékařská knihovna |  |  |  | 93,476 00 | 93,476 00 |
| Vysoké učení technické v Brně |  |  |  | 64,000 00 | 64,000 00 |
| MEZISOUČET: Spolunositelé celkem |  |  |  | 553,960 20 | 553,960 20 |
| PROJEKT CELKEM | 160,000 00 | 4 551,000 00 |  | 2 140,192 82 | 6 847,642 72 |

### 2. Specifikace položek hrazených z účelové dotace (v  tis. Kč)

|  | FINANČNÍ PLÁN 2003 | SKUTEČNOST 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | celkem | investiční | neinvestiční | celkem | investiční | neinvestiční |
| Elektronické informační zdroje |  |  |  |  |  |  |
| Wiley |  |  | 0 |  |  | 0,00 |
| AP |  |  | 1 630,000 00 |  |  | 1 680 922,38 |
| SD Backfiles |  |  | 877,896 00 |  |  | 877 896,00 |
| CrossRef |  |  | 0 |  |  | 0,00 |
| SFX |  |  | 495,270 00 |  |  | 500 963,50 |
| TB |  |  | 110,000 00 |  |  | 109,500 00 |
| Ultra Access |  |  | 193,454 00 |  |  | 193,454 00 |
| Z39.50 |  |  | 40,000 00 |  |  | 40,000 00 |
| Školení,. literatura |  |  | 120,000 00 |  |  | 98,483 90 |
| DDS |  | 160,000 00 | 40,000 00 |  | 160,000 00 | 40,000 00 |
| Ostatní (překlady, statistiky,klasifikace) |  |  | 30,000 00 |  |  | 30,000 00 |
| Portál STM |  |  | 40,000 00 |  |  | 40,000 00 |
| Cestovné tuzemské – STM |  |  | 10,000 00 |  |  | 0 |
| Cestovné zahraniční – STM |  |  | 315,000 00 |  |  | 290,400 00 |
| MEZISOUČET |  | 160,000 00 | 3 901,620 00 |  | 160,000 00 | 3 901,620 00 |
| Mzdy – dotace – STM |  |  | 474,000 00 |  |  | 474,000 00 |
| Zdravotní pojištění – dotace – STM |  |  | 42,660 00 |  |  | 42,660 00 |
| Sociální pojištění – dotace – STM |  |  | 123,240 00 |  |  | 123,240 00 |
| Příděly do FKSP – dotace - STM |  |  | 9,480 00 |  |  | 9,480 00 |
| MEZISOUČET |  |  | 649,380 00 |  |  | 649 380,00 |
| Dotace: STK celkem |  | 160,000 00 | 4 551,000 00 |  | 160,000 00 | 4 551,000 00 |

Poznámka: Údaje uvedené v tabulce jsou podle poslední verze finančního plánu, včetně změn schválených zadavatelem během roku 2003. Informace o změnách finančního plánu včetně odůvodnění jsou uvedeny v části „4 – Zdůvodnění změn v čerpání prostředků“ a v části „Průběžná zpráva o realizaci projektu“. Skutečnost je vztažena k 31. 12. 2003, tj. včetně položek, které budou  účtovány po 31. 10. 2003.

### 3. Specifikace položek hrazených z prostředků nositele a spolunositelů

Položky hrazené z prostředků nositele a spolunositelů (dále jen „vklady“)

Vklady do projektu jsou uvedeny v úvodních dvou tabulkách. Převážně se jedná o mzdové náklady, povinné odvody (pojištění, FKSP) a režii. Věcná náplň je uvedena dále v průběžné zprávě.

### 4. Zdůvodnění změn v čerpání prostředků

Během ledna 2003 byly odborným realizačním týmem STK podrobně analyzovány, rozpracovány a zpřesněny jednotlivé prvky projektu, potřebné pro úspěšné dokončení projektu. Na základě toho byl vypracován podrobný finanční plán na rok 2003 až na úroveň specifikace jednotlivých smluv, které je třeba během roku 2003 detailně vypracovat a uzavřít. Dopisem č. 23/2003 ze dne 30. ledna 2002 požádal nositel (STK) zadavatele (MŠMT) o schválení zpřesněného finančního plánu na rok 2003. Zpřesněný finanční plán byl schválen dopisem MŠMT č.j. 14 565/2003-31.

V průběhu roku 2003 byly při řešení projektu a na školeních a konferencích dále průběžně získávány nové poznatky a byly zpřesněny možnosti řešení dílčích úkolů. Na tomto základě v červenci roku 2003 požádal nositel (STK) dopisem č. 177/2003 ze dne 21. července 2003 zadavatele (MŠMT) o schválení zpřesněného finančního plánu projektu na rok 2003. Zpřesněný finanční plán byl schválen dopisem MŠMT dopisem č.j. 24 195/2003-31. Z hlediska celkových nákladů se tato změna týkala zejména využití úspory v předběžné výši  878 tis. Kč vzniklé v důsledku vyjednání výhodnějších podmínek smluv pro konsorciální využívání elektronických informačních zdrojů a v důsledku výhodného kursu CZK na úhradu nákupu části archivů (backfiles) elektronických časopisů získávaných v rámci projektu LI.

Důvodem navrhovaných úprav bylo průběžné zpřesnění dílčích nákladů a potřeb projektů, úspory z výhodnějších podmínek smluv pro konsorciální využívání elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a úspory z poklesu kursu USD vůči koruně. Část prostředků se uvolnila řešením dílčích úkolů jinou cestou. Byla proto navržena níže uvedená úprava finančního plánu, zejména použití uvolněných prostředků na nákup backfiles EIZ.

Finanční plán čerpání účelové dotace v roce 2003, změny v červenci 2003 a skutečné náklady

| č. ř. |  | Investice (Kč) leden 2003 | Neinvestice (Kč) leden 2003 | Investice (Kč) červenec 2003 | Neinvestice (Kč) červenec 2003 | Investice Skutečnost (Kč) | Neinvestice Skutečnost (Kč) vč.nefaktur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Investiční výdaje: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementace DDS systému v NLK na Oracle, (MEDVIK), spolupráce s ASP a.s. , dokončení vývoje v ČIS, 2. etapa | 160 000 |  | 160 000 |  | 160 000 |  |
| 4 | Neinvestiční výdaje: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AP 2003 + předplatné části r. 2004 |  | 2 359 620 |  | 1 630 000 |  | 1 680 922,38 |
| 6 | Wiley předplatné r. 2004 |  | 340 000 |  | 0 |  |  |
| 7 | CrossRef |  | 82 000 |  | 0 |  |  |
| 8 | SFX - maintenance fee |  | 360 000 |  | 225 270 |  | 218 823,00 |
| 8a | SFX - přesun z UVT UK do STK |  |  |  | 270 000 |  | 282 140,50 |
| 9 | Aktualizace EIZ v TB |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000,00 |
| 10 | Úpravy programu TB pro usnadnění aktualizace, uživatelsky přívětivé prostředí |  | 60 000 |  | 60 000 |  | 59 500,00 |
| 11 | Metodika popisu EIZ a SBIG v TB |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000,00 |
| 12 | Sběr údajů EIZ o SBIG (matematika, fyzika, chemie, strojírenství, elektronika, medicína, bilologie) |  | 40 000 |  | 40 000 |  | 40 000,00 |
| 13 | Přenos programu „Implementace DDS“ do prostředí Windows2000 a MS SQL server, Linux + MySQL |  | 20 000 |  | 0 |  |  |
| 14 | Návrh a odladění klienta pro DDS v Java |  | 40 000 |  | 40 000 |  | 40 000,00 |
| 15 | Generace OpenURL + lokace, SFX |  | 20 000 |  | 0 |  |  |
| 16 | Studie o aplikaci Z39.50 pro knihovní služby: sdílená katalogizace, přebírání záznamů a autorit, aktualizace autorit, DDS, meziknihovní výpůjční služba, ZNG, přehled klientů a serverů, |  | 40 000 |  | 40 000 |  | 40 000,00 |
| 17 | Sledování implementací Z39.50 v ČR, testování, sběr údajů o využití |  | 30 000 |  | 0 |  |  |
| 18 | Autentifikační protokol pro knihovny: LDAP, Aleph. Shibollet, Kerberos, studie |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000,00 |
| 19 | Organizační zabezpečení konference příjemců LI, ZIG |  | 20 000 |  | 0 |  |  |
| 20 | Průvodce materiály pro BER, ASN.1, ZNG, Z39.50-200X, profil US |  | 30 000 |  | 0 |  |  |
| 21 | Literatura pro potřeby TB a STM |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 4 202,10 |
| 22 | Školení: programovací jazyky, Z39.50, administrace |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 94 281,80 |
| 23 | Zahraniční cestovné, konference, spolupráce s ICOLC, ELAG, LIBER, IATUL |  | 250 000 |  | 315 000 |  | 290 400,22 |
| 24 | Cestovné tuzemské a vložné |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |
| 25 | Mzdy z dotace vč. odměny řešiteli |  | 474 000 |  | 474 000 |  | 474 000,00 |
| 26 | Povinné odvody (pojištění) a FKSP (37%) |  | 175 380 |  | 175 380 |  | 175 380,00 |
|  | Z toho: Zdravotní pojištění - dotace STM |  | 42 660 |  | 42 660 |  | 42 660,00 |
|  | Z toho: Sociální pojištění - dotace STM |  | 123 240 |  | 123 240 |  | 123 240,00 |
|  | Z toho: FKSP - dotace STM |  | 9 480 |  | 9 480 |  | 9 480,00 |
| 28 | Údržba Ultra Access („maintenace“ a „hotline“) |  |  |  | 193 454 |  | 193 454,00 |
| 29 | ScienceDirect Backfiles |  |  |  | 877 896 |  | 877 896,00 |
| 27 | Celkem | 160 000 | 4 551 000 | 160 000 | 4 551 000 | 160 000 | 4 551 000,00 |
|  | ZŮSTATEK NIV CELKEM |  |  |  |  |  |  |
|  | z toho: ZŮSTATEK - MZDY Z DOTACE |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: V prvním sloupci je uvedeno použité orientační pracovní číslování položek. V posledním sloupci se u položek 5, 22, 25, 26 a 29 jedná o údaje předpokládané k 31. 12. 2003. Podrobnosti týkající se jednotlivých položek jsou uvedeny dále.

Změny v polovině roku se týkaly těchto položek:

Nové nebo zvýšené náklady:

položka 8a: SFX - přesun z UVT UK do STK; Pro konsorciální potřeby sloužila instalace SFX v ÚVT UK. Zkušenosti prokázaly potřebu nezávislosti na ÚVT UK (zejména z důvodů operativních aktualizací a údržby). Cena za přesun na server v STK podle smlouvy 41/2001 činila 9 500,- USD.

položka 23: Zahraniční cestovné, konference, spolupráce s ICOLC, ELAG, LIBER, IATUL; Položka byla zvýšena na základě zpřesnění propočtu nákladů včetně konferenčních poplatků, jejichž podíl činí 82 tis. Kč.

položka 28: Zpřístupnění EIZ formou „remote access“ (vzdálený přístup pro registrované uživatele přes internet z IP adres mimo doménu STK) vyžaduje spolehlivý provoz SW Ultra Access (Maintenance a hot line)

položka 29: V zájmu dalšího rozvoje služeb STK a ostatních spolunositelů bylo navrženo doplnění fondů STK o další pro odborníky zajímavé archivy elektronických časopisů (backfiles) vydavatelství Elsevier („ScienceDirect Backfiles“). Tyto archivy u jednotlivých titulů počínají 1. číslem 1. svazku (což u nejstarších titulů znamená až stoletou retrospektivu). Za zpřístupnění těchto archivů po všechny následující roky se hradí jednorázový poplatek. Z celé řady titulů se pro zájmovou skupinu uživatelů STK a spolunositelů projektu byly vybrány významné tituly z klíčových oborů vědy, výzkumu a techniky (materiály, energie, chemie, technologie, výpočetní technika, životní prostředí). Specifikované tituly navrhla STK zakoupit za zbývající finanční prostředky z dotace a spolu s ostatními EIZ nakoupenými v rámci projektů LI01018 a LI200028 je zpřístupnit uživatelům STK, tj. jak v rámci systému služeb VPK, tak v rámci terciární databáze za dodržení licenčních podmínek též členům stávajících konsorcií – spolunositelům zmíněných projektů.

Úspora neinvestičních prostředků

položka 5: V první polovině roku 2003 došlo k podstatnému posílení kurzu CZK vůči USD. Na základě ceny v USD byla propočtena výše aktuální úhrady zbývající části platby v roce 2003

položka 6: Úhrada předplatného na období po ukončení projektu nebude hrazena z účelové podpory.

položka 7: Poplatek za službu byl zrušen, bude nadále poskytována bezplatně

položka 8: Roční poplatek podle smlouvy 41/2001 - „maintenace fee“ - poměrná část za IV-XII/2003; poměrná část za I-III/2004 nebude z projektu hrazena.

položka 13: Přenos programu „Implementace DDS“ do prostředí Windows2000 a MS SQL server, Linux + MySQL se podle potřeby uhradí vlastním vkladem.

položka 15: Generace OpenURL + lokace, SFX - bude řešeno v rámci projektu VISK 9 - CASLIN -Souborný katalog ČR.

položka 17: Sledování implementací Z39.50 v ČR, testování, sběr údajů o využití bude řešeno v rámci diplomových prací.

položka 19: Konference příjemců LI, ZIG – pro výměnu informací podle aktuálních potřeb projektu byly využity jiné možnosti.

položka 20: Průvodce materiály pro BER, ASN.1, ZNG, Z39.50-200X, profil US – řešení v rámci diplomových prací.

# II. NÁVRH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU

# cílE řešení sTANOVENÉ pro rok 2003 a jejich plnění

Rok 2003 byl závěrečným rokem projektu. Z toho vyplýval úkol dokončit jednotlivé cíle stanovené v návrhu projektu.

Pro rok 2003 byly v lednu 2003 na základě upřesnění dalších prací při relaizaci projektu specifikovány činnosti a náklady a vypracován finanční plán (viz str. 3). V červnu 2003 byly tyto cíle aktualizovány. Navržené úpravy byly zadavatelem schváleny. Jednalo se o tyto cíle:

Portál STM a terciární databáze:

- dokončení a provoz Portálu STM a terciární databáze;

- implementace DDS systému na Oracle, dokončení vývoje v ČIS, 2. etapa;

- úpravy programu TB pro usnadnění aktualizace (formulář pro opravy jednotlivostí);

- zveřejnění všech sebraných dat;

- návrh a odladění klienta pro DDS (klientský program MMVS) v Java;

- generace OpenURL + lokace, SFX;

- Z39.50 server v Java + DBlink, na SQL databázi pro Unix a Windows;

Sběr a aktualizace dat pro TB:

- sběr a aktualizace EIZ v TB;

- sběr statistických dat o využívání EIZ a jejich vyhodnocení;

- sběr údajů o SBIG (matematika, fyzika, chemie, strojírenství, elektronika, medicína, biologie;

Konsorciální elektronické informační zdroje:

- úhrada licenčních poplatků za přístup k elektronickým časopisům vydavatelství AP a Wiley;

MetaLib a SFX:

- autentifikační protokol pro knihovny: LDAP, Aleph. Shibollet, Kerberos, studie;

Z39.50:

- studie o aplikaci Z39.50 pro knihovní služby: sdílená katalogizace, přebírání záznamů a autorit, aktualizace autorit, DDS, meziknihovní výpůjční služba, ZNG, přehled klientů a serverů;

Školení a manuály pro potřeby STM a TB:

- Školení: programovací jazyky (Java, Oracle. Linux), administrace;

- Literatura výhradně pro potřeby TB a STM

REALIZACE STANOVENÝCH CÍLŮ V ROCE 2003

V posledním roce řešení bylo navázáno na výsledky dosažené v předchozím roce. Jde zejména o tyto činnosti:

- Byl dokončen návrh statických stránek Portálu STM včetně grafické úpravy, rozčlenění na několik logických oddílů (České zdroje, Licencované zdroje dostupné v ČR, Profesionální zdroje, Volně dostupné zahraniční zdroje). V oddíle Licencované zdroje jsou odkazy na podobné databáze (Informační zdroje na VŠ – ZČU Plzeň- údaje jen o licencích na VŠ, EZB údaje i o primárních zdrojích ale dostupnost v ČR se omezuje pouze na NK a ETF, PEC – omezeno na zdroje v rámci UK )

- Pro české zdroje E- časopisy (databáze ISSN),  a volně dostupné zahraniční zdroje z oborů Přírodní vědy a Technika byly vyvinuty speciální databáze přístupné podle věcného třídění vybraných 65-ti hesel PSH. Tyto tři databáze jsou realizovány v databázovém stroji Oracle pomocí jazyka PL/SQL.

- Terciální databáze (TB) dostala obecně srozumitelnější název „Katalog STM“. Jeho uživatelsý interface byl upraven ve vyhledávácích formulářích a výstupních sestavách. Vyhledávací formuláře byly upraveny primárně jako vyhledávání zdrojů (Jednoduché – jedna podmínka nebo Pokročilé – kombinace více podmínek), sekundárně Vyhledávání licencí, a možnost prohlížení rejstříků. Výsledkem vyhledávání jsou údaje o jednotlivých zdrojích a licenci ve kterých byly zakoupeny, či údaje o licencích. Byly zdokonaleny nástroje na úpravy v této databázi: Formulář pro návrh opravy záznamu (může vyplnit kdokoliv a dojde e-mailem správci Terciární databáze) a heslem krytý formulář pro opravy jednotlivostí v záznamech Terciární databáze,  které provádí správce databáze. Tyto formuláře a sestavy byly vypracovány technologií JSP nad databází v Oracle.

- Do JIB byly jako zdroje začleněny databáze českých ISSN, šedé literatury pomocí protokolu Z39.50. Pomocí tohoto protokolu byly rovněž zpřístupněny zdroje a licence v Katalogu STM pro obecného klienta Z39.50.

- Propojení s VPK. Do Katalogu STM byla vložena i data z VPK, která místo nosiče „On-line“ mají nosič „DDS“ (Dokument Delivery System). Tím se zájemci nabízejí navíc současně i zdroje, které je možné dodat digitálně pomocí VPK. Naopak do souborného katalogu VPK byly vloženy zdroje, nabízející on-line alternativu k tištěným zdrojům, takže uživateli VPK se může urychlit on-line přístup k plnému textu

- Byl navržen, naprogramován a odladěn v testovacím provozu objednávkový systém pro digitalizaci dokumentů, kompatibilní s VPK, tzv. Modulární DDS. Jde o funkční ekvivalent SC-VPK ( provozovaný v STK v databázi Dataflex) avšak naprogramovaný v jazyce Java s využitím databáze SQL tak, aby byl univerzálně přenosný na jiné platformy (Linux, Windows). Název „Modulární“ je odvozen od vlastnosti možnosti komunikace mezi několika instalacemi těchto DDS vzájemně (předávání požadavků na digitalizaci). Tento systém byl dále doplněn o možnost objednání požadavku na MMVS a jejich evidenci (nikoliv vyřízení se zahraničím).

- Přenesení instance SFX do STK na samostatný server. Zatím byl SFX Portálu STM jako instance v rámci instalace serveru SFX JIB na ÚVT UK.

- Vypracování dokumentace a zpráv (Metodika popisu EIZ v TB, Zpráva o aktualizaci EIZ v TB, Sběr EIZ pro Portál STM, Aplikace protokolu Z39.50 )

Konečné výsledky projektu jsou:

Portál STM na http://www.portalstm.cz

Terciární databáze je na hlavní stránce http://www.portalstm.cz pod odkazem „Katalog STM“ (http://newalex.stk.cz:7777/tbjsp1/zdrojefrm.jsp)

Dokumentace k řešení projektu LI01018 je na http://www.portalstm.cz/ProjDoc.html.

Elektronické informační zdroje vydavatelství John Wiley & Sons (služba Wiley Interscience) jsou čtenářům dostupné z IP adres spoluřešitelských knihoven projektu LI01018. Jsou uvedeny na http://www.stk.cz/info_wiley.html. Registrovaní čtenáři STK mají navíc možnost přístupu i z jiných IP adres (remote access) a to pomocí redirektoru UltraAccess, kde se prokazují prostřednictvím ID a hesla – viz http://ultranet.stk.cz/UltraX/UltraCommand/GetLogin/. Elektronické informační zdroje nakladatelství Academic Press (AP/IDEAL) vlivem fúze AP s Elsevier jsou přístupné stejným způsobem. Jsou nyní přístupné přes službu Science Direct na http://www.stk.cz/databaze_casopisy.html.

Dále je uveden stručný věcný popis realizace schválených položek finančního plánu.

A) INVESTIČNÍ VÝDAJE – 160 000,00 Kč

Položka 3 – Implementace DDS systému v NLK na Oracle, (MEDVIK), spolupráce s ASP a.s., dokončení vývoje v ČIS, 2. etapa – 160 000,00 Kč

Na základě smlouvy 5/2003 s ČIS byla řešena 2. etapa implementace modulárního DDS na databázi Oracle. Byl naprogramován modulární DDS v jazyce Java, spolupracující s databází Oracle a tento systém byl implementován v STK. Byla odladěna komunikace s provozovaným SC VPK tak, aby si knihovny mohly vzájemně předávat požadavky na služby. Byla provedena implementace OpenURL s určením lokací objednávaného dokumentu nad databází SK VPK. Byla řešena dílčí úloha rozšíření kooperačního systému VPK o nové členy z oblasti přírodních, lékařských a částečně společenských věd (NLK, KNAV, MZK). Zkušební implementace je na http://www.stk.cz:7777/servlet1/dds.Mindex. Pro testování je funkční jméno: petr heslo: moudry

B) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Položky 5, 6, 7 a 29 – Elektronické časopisy (multilicence)  v rámci projektu LI01018 včetně archivů (backfiles) v Kč

| položka fin plánu: | 5 | 6 | 7 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AP 2003 | Wiley 2003 | CrossRef | Backfiles |
| plán leden 2003 | 2 359 620 | 340 000 | 82 000 | 0 |
| plán červen 2003 | 1 630 000 | 0 | 0 | 877 896 |
| skutečnost - odhad | 1 843 607 | 0 | 0 | 877 896 |

Na základě licenčních smluv dojednaných s AP a Wiley v roce 2001 pokračovalo v roce 2003 rutinní využívání obou služeb. V souladu s uzavřenými mandátními smlouvami 48/2001 a 49/2001 zastupovala při jednáních s oběma dodavateli zájmy členů konsorcia firma Suweco.

Položka 5 - AP/IDEAL – 1 843 607,- Kč

Licenční smlouva 50/2001 byla uzavřena v roce 2001. Na položku AP byla na rok 2003 vyčleněna částka 2 359 620 Kč. V rámci této částky se předpokládalo uhrazení části předplatného na rok 2004. V červenci 2003 byl akceptován názor, že úhrada předplatného na období po ukončení projektu by bylo na místě uhradit z jiných prostředků, nežli z účelové podpory na rok 2003. V roce 2002 byla uhrazena část předplatného na období 1. 1. 2003 – 17. 2. 2003 ve výši 8 680,45 USD. Částka nezbytná pro uhrazení zbývající části poplatku za období 17. 2. 2003 – 31. 12. 2003 činila 66 804 USD, ze které vycházela plánovaná částka cca 1 630 000 Kč. V souvislosti se sloučením AP s Elsevier / ScienceDirect byl uzavřen dodatek ke smlouvě, v rámci kterého byla řešena i otázka fakturace v EUR. Do listopadu 2003, kdy byla vystavena faktura, kurs USD vůči EUR značně klesl, takže skutečná částka v Kč nyní činí 1 843 607,- Kč. Na dorovnání plánované částky navrhuje STK použít drobné úspory v rámci jednotlivých položek dotace ve výši cca 50 tis. Kč a zbývající částku cca 160 tis. uhradí z vlastních prostředků (vklad do projektu).

V souladu s mandátní smlouvou prováděla administraci konsorcia firma SUWECO. Počínaje lednem 2003 byl zrušen provoz serveru IDEAL a 176 titulů vydavatelství AP bylo migrováno do webovských stránek Elsevier/služby ScienceDirect. Se zprovozněním přístupu byly na počátku roku potíže – práva pro křížový přístup (licencovaná pro všechny časopisecké tituly AP) nebyla správně nastavena, rovněž ve statistikách SD byly některé tituly AP resp. uváděny jak nepředplacené a z nich stahované články pak zvyšovaly počet TA jednotlivých členů konsorcia. Na tyto skutečnosti byl ES několikrát upozorněn, problém se podařilo relativně uspokojivě vyřešit v dubnu 2003, nicméně chybné údaje ve statistikách zůstaly.

Statistiky využívání titulů AP byly nejproblematičtější stránkou této služby. Statistické údaje na serveru IDEAL byly dodávány se zpožděním, které se po oznámení sloučení AP a SD ještě zvětšilo, takže za rok 2002 bylo k dispozici pouhé torzo (leden – květen 2002). Do konce roku 2002 se IDEAL nepodařilo údaje doplnit (viz minulá oponentní zpráva). V roce 2003 se situace nezlepšila. Přes všechny urgence ze strany STK a ujištění ze strany SD se nepodařilo v rámci statistických výkazů generovaných SD oddělit využívání titulů AP od ostatních titulů SD přesto, že statistické údaje SD jsou jinak velmi podrobné. Proto bylo SD v říjnu 2003 požádáno o kompilaci jednorázových statistik využívání titulů AP za rok 2003 a případné dodání statistik za rok 2002, ale zatím bez odezvy. Předpokládáme, že statistiky budou k dispozici alespoň v prosinci při oponentuře. V tento okamžik jsou statistiky využívání titulů AP obsaženy ve statistikách využívání služby SD.

Položka 6 - Wiley/Interscience – 0,- Kč

Licenční smlouva 51/2001 EAL (Enhanced Access License) byla uzavřena v roce 2001. Předplatné na rok 2003 bylo uhrazeno v roce 2002. Na úhradu licence Wiley byla na rok 2003 vyčleněna částka 340 tis. Kč na předplatné na rok 2004. Byl akceptován názor, že úhrada předplatného na období po ukončení projektu by bylo na místě uhradit z jiných prostředků, nežli z účelové podpory na rok 2003.

V průběhu roku 2003 pokračovalo rutinní využívání.Wiley Interscience relativně bezproblémově. Celkově byl umožněn přístup do 94 elektronických titulů Wiley odebíraných desíti členy konsorcia (FGU jako přidružený člen hradí svůj přístup z vlastních zdrojů, mimo dotaci). Během roku byly řešeny problémy s přístupem do některých titulů odebíraných STK a s jejich zařazením do kolekce. V souladu s licenční smlouvou byly nastaveny počty „Tokens“ (tj. přístupy do nepředplacených titulů – služba „Article Select“) jednotlivým členům konsorcia. Na základě mandátní smlouvy řešilo většinu problémů SUWECO ve spolupráci s STK. V srpnu 2003 byla zpřístupněna nová verze webovských stránek a statistik využívání Interscience.

Statistické přehledy o využívání služby Interscience byly k dispozici v dostačující struktuře a rozsahu jak pro jednotlivé členy konsorcia, tak kumulativně (kompatibilní s požadavky ICOLC). V období leden – říjen 2003 bylo staženo celkem 27 448 plných textů článků (ve formátu PDF nebo HTML) při 10 182 „sessions“ a 6 648 provedených vyhledáváních. Dalších 6 178 článků bylo zobrazeno v abstraktu. To představuje meziroční nárůst zájmu o tuto službu o více než 28 % – za srovnatelné období roku 2002 bylo staženo 21 405 plných textů článků (za celý rok 2002 bylo staženo 25 532 plných textů článků při 8 884 „sessions“ a 9 914 provedených vyhledáváních). Výsledky využívání v roce 2003 tak svědčí o  zvyšující se úrovni využívání služby.

Položka 7 - CrossRef – 0,- Kč

CrossRef je služba poskytovaná PILA (Publishers International Linking Association) potřebná pro přístup na úroveň článku u těch vydavatelů, kteří nepodporují Open URL a vytvářejí tzv. DOI. Pro Portál STM je nezbytná především k řešení přístupu k článkům vydavatelství Elsevier, ale i dalších. Roční poplatek podle smlouvy 47/2001 činil 2 500 USD. a v průběhu roku 2003 bylo STK ze strany poskytovatelů sděleno, že poplatek nebude již nadále vybírán a služba bude nadále poskytována bezplatně.

Položka 29 – ScienceDirect Backfiles – plánovaná částka 877 896,- Kč

(Konečné číselné údaje se mohou od předpokládaných mírně lišit v důsledku změny kursu EUR/CZK.)

V zájmu dalšího rozvoje služeb STK a ostatních spolunositelů bylo navrženo doplnění fondů STK o další pro odborníky zajímavé archivy elektronických časopisů (backfiles) vydavatelství Elsevier („ScienceDirect Backfiles“). Tyto archivy u jednotlivých titulů počínají 1. číslem 1. svazku (což u nejstarších titulů znamená až stoletou retrospektivu). Za zpřístupnění těchto archivů po všechny následující roky se hradí jednorázový poplatek. Z celé řady titulů se pro zájmovou skupinu uživatelů STK a spolunositelů projektu byly vybrány významné tituly z klíčových oborů vědy, výzkumu a techniky (materiály, energie, chemie, technologie, výpočetní technika, životní prostředí). Dále specifikované tituly navrhla STK zakoupit za zbývající finanční prostředky z dotace a spolu s ostatními EIZ nakoupenými v rámci obou projektů je zpřístupnit uživatelům STK v rámci systému služeb VPK a v rámci Portálu STM či Katalogu STM za dodržení licenčních podmínek též členům stávajících konsorcií – spolunositelům zmíněných projektů.

| BACKFILE – TITUL | CENA (EUR) |
| --- | --- |
| Decision Sciences | 5 700 |
| Economics | 5 050 |
| Mathematics | 14 360 |
| General Physics | 45 260 |
| High Energy Physics | 21 180 |
| Computer Science | 13 300 |
| Energy and Power | 12 900 |
| Engineering and Technology | 25 000 |
| Material Science | 28 800 |
| Environmental Science | 13 200 |
| Celkem | 184 750 |
| Se slevou 15 % | 157 037,50 |

Pokrytí nákladů na výše uvedené archivy je možné z úspor, ke kterým v letošním roce dochází u obou projektů při dosažení původně stanovených cílů. Částka 157 037,50 EUR činí při kursu cca 1:32 a při slevě 15 % celkem 5 025 200 Kč a navrhuji pokrýt ji takto:

ScienceDirect Backfiles

| Z dotace LI200028 | 3 583 000 Kč |
| --- | --- |
| Z dotace LI01018 | 877 896 Kč |
| Zbývající částka bude uhrazena v rámci vkladu STK do projektu LI200028 | 564 304 Kč |
| kontrolní součet | 5 025 200 Kč |

Pokrytí výše uvedeného nákupu z úspor obou zmíněných projektů bylo navrženo proto, že oba projekty na sebe úzce navazují a vzájemně se doplňují zejména v části, která se týká nákupu EIZ. Tato skutečnost byla v průběhu řešení obou projektů zvýrazněna faktem, ze došlo ke sloučení Academic Press a ScienceDirect, a následně ke sloučení nabídek obou EIZ, které jsou nyní k dispozici ze jednoho místa (SD). Licenční smlouvy SD resp. AP a náklady na ně jsou především z účetních důvodů vedeny odděleně v rámci jednotlivých projektů. Sloučení volných prostředků z účelové podpory obou projektů a jejich využití na nákup „SD Backfiles“ proto lze pokládat za logické a užitečné.

K nákupu ScienceDirect Historical Backfiles z prostředků projektů LI01018 a LI200028 STK obdržela kladné stanovisko AKVŠ.

Položka 8 – SFX – licenční poplatek – 218 823,- Kč

Roční licenční poplatek (maintenance fee) podle smlouvy 41/2001 činí 11 000,- USD. V roce 2003 STK požádala firmu Ex Libris o rozdělení platby tak, aby z dotace byla uhrazena v letošním roce pouze poměrná část za období od dubna 2003 do prosince 2003 ve výši 8 250,- USD (odpovídající plánovaná částka 225 270,- Kč) a poměrná část za období od ledna do března 2004 byla fakturována až v roce 2004. Firma Ex Libris tento požadavek akceptovala a fakturovala jen poměrnou část za období do konce roku 2003, která při aktuálním kursu USD/CZK činila 218 823,- Kč.

Položka 8a – SFX – přesun z UVT UK do STK - 282 140,50 Kč.

Pro konsorciální potřeby sloužila instalace SFX v ÚVT UK. Vzhledem k ukončení projektu LI01018 v r. 2003 není nadále možnost využívat služby UVT UK a instance SFX z ÚVT byla převedena na samostatnou instalaci SFX v STK. Do konce listopadu bude SFX verze STK funkční na adrese http://sfx.stk.cz/stm.

Náhrada instance samostatným serverem v STK byla ve smlouvě 41/2001 stanovena na 9 500,- USD a ze strany firmy Ex Libris byla potvrzena její nezměněná výše i pro rok 2003. Fakturovaná částka v USD při aktuálním kursu činila 282 140,50 Kč.

Položka 9 – Aktualizace EIZ v TB – 20 000,- Kč

Na základě smlouvy 16/2003 - STK s ČIS byla provedena aktualizace elektronických informačních zdrojů v katalogu STM Portálu STM (http://newalex.stk.cz:7777/tbjsp1/zdrojefrm.jsp). 
Podrobná zpráva o aktualizaci je k dispozici na http://www.stk.cz/li01018/CISKohoutova.doc

Položka 10 - Úpravy programu TB pro usnadnění aktualizace, uživatelsky přívětivé prostředí – 59 500,- Kč

Na základě smlouvy 6/2003 - STK s ČIS byla vypracována úprava programu pro obsluhu Katalogu STM (vyhledávací formuláře pro jednoduché a pokročilé vyhledávání, pro aktualizace jednotlivých licencí, implementace a odladění v databázi Oracle, export a import mezi databázemi Oracle a MS Access a další detaily. Součástí implementace byly konzultace a zaškolení pracovníků STK.

Položka 11 - Metodika popisu EIZ a SBIG v TB – 30 000,- Kč

Na základě smlouvy 15/2003 - STK s ČIS byla vypracována metodika popisu elektronických informačních zdrojů a portálů (SBIG) v Katalogu STM Portálu STM. Metodika je k dispozici na internetu na adrese: http://www.stk.cz/li01018/CISStredova03.doc

Položka 12 - Sběr údajů EIZ o SBIG (matematika, fyzika, chemie, strojírenství, elektronika, medicína, biologie). – 40 000,- Kč

Na základě smlouvy 14/2003 - STK s ČIS byl proveden sběr údajů o elektronických informačních zdrojích a portálech (SBIG) v Katalogu STM. Zpráva k plnění této smlouvy je k dispozici na internetu adrese: http://www.stk.cz/li01018/SberEIZ.doc

Položka 13 - Přenos programu „Implementace DDS“ do prostředí Windows2000 a MS SQL server, Linux + MySQL – 0,- Kč

Řešení tohoto úkolu nebylo nutno hradit z dotace, ukázalo se, že příslušné potřeby lze řešit interně. Proto v rámci navrhovaných změn v červenci 2003 byla položka zrušena.

Položka 14 - Návrh a odladění klienta pro DDS (klientský program digitalizačního pracoviště) v Java – 40 000,- Kč

Na základě smlouvy 34/2003 - STK bude do 15. 11. 2003 provedena analýza databázové podpory klienta vyřizujícího požadavky na MMVS a to podle funkcí provozovaného SC-MMS (Servisní centrum mezinárodní meziknihovní výpůjční služby) v STK (naprogramováno v Dataflexu) a bude naprogramován modul MMVS v rámci modulární DDS řešené v předchozí etapě a to v jazyce Java a vše bude spojeno v jednotný balík programů. Součástí předání díla bude předání podkladů včetně návrhu zdrojových tvarů programů.

Položka 15 - Generace OpenURL + lokace, SFX – 0,- Kč

Bude řešeno v rámci programu VISK 9.

Položka 16 - Studie o aplikaci Z39.50 pro knihovní služby: sdílená katalogizace, přebírání záznamů a autorit, aktualizace autorit, DDS, meziknihovní výpůjční služba, ZNG, přehled klientů a serverů,

Na základě smlouvy 8/2003 - STK s I. Bartošem byla vypracována studie „Aplikace protokolu Z39.50 a perspektivy dalšího rozvoje“. Studie je ke stažení na internetu na adrese: http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_cz.html

Položka 17 - Sledování implementací Z39.50 v ČR, testování, sběr údajů o využití – 0,- Kč

Bude řešeno v rámci diplomových prací.

Položka 18 - Autentikační protokol pro knihovny: LDAP, Aleph. Shibollet, Kerberos, studie – 30 000,- Kč

Na základě smlouvy 9/2003 – STK s ČIS se vypracovává studie „Autentikační protokoly pro knihovny“ analyzující používané autentikační síťové protokoly a jejich vhodnost k použití v knihovnických aplikacích. Cílem této studie je navržení protokolu pro knihovní praxi tak, aby se čtenář autentikoval na jednom místě a automaticky měl dostupné i služby na jiných místech. Ve studii budou posouzeny zejména možnosti využití protokolů: LDAP, Aleph, Shibboleth, Kerberos, Athens, a ISO 9798-1 až 5. Studie by měla být dodána do 15. 11. 2003. Fakturovaná částka bude nižší s ohledem na pozdější dodání.

Položka 19 - Organizační zabezpečení konference příjemců LI, ZIG – 0,- Kč

Aktivita v tomto směru byla omezena z důvodu neaktuálnosti, protože již proběhlo vyhlášení dalšího programu 1N. Konference ZIG-CZ je plánována na rok 2004

Položka 20 - Průvodce materiály pro BER, ASN.1, ZNG, Z39.50-200X, profil US – 0,- Kč

Bude řešeno v rámci diplomových prací.

Položka 21 - Literatura pro potřeby TB a STM – 4202,10

Finanční prostředky z původně plánované částky 20 000,- Kč nebylo nezbytné vynaložit ve větší míře, mimo jiné vzhledem ke kvalitní přípravě pracovníků na společných a individuálních školeních. Převážně se jednalo o manuály a příručky pro programátory a operátory (Unix, Oracle aj.).

Položka 22 - Školení: programovací jazyky, Z39.50, administrace – odhad k 31.12.2003: 94 281,80 Kč,-

| ŠKOLENÍ / ZÚČASTNĚNÍ PRACOVNÍCI | vyfakturováno (stav k 5. 10. 2003) | předpoklad k 31.12.2003 |
| --- | --- | --- |
| Java Amaio (Šmilauer, Čmelík, Václavek, 15.- 17. 5. 2003). | 23 625,00 | 23 625,00 |
| Java (Čmelík, 2.- 3. 6. 2003) | 8 610,00 | 8 610,00 |
| Linux (Šmilauer, 9.- 10. 7. 203) | 5 544,00 | 5 544,00 |
| Konference Oracle World 2003 (Šmilauer, Čmelík, Václavek, 23.- 24. 10. 2003) | 4 575,00 | 4 575,00 |
| Java a Internet (Čmelík, 29.- 31.10.2003) | 11 025,00 | 11 025,00 |
| MS Excel Visual Basic (Kolátor, 5.-7. 11. 2003) | 18 852,80 | 18 852,80 |
| XML a Java (Václavek) |  | 8 925,00 |
| Java pro pokročilé (Čmelík, 15. 12. 2003) |  | 13 125,00 |
| CELKEM | 72 231,80 | 94 281,80 |

Položky 22a, 23 – Semináře, kursy, konference (v rámci zahraničních služebních cest) a Zahraniční cestovné, konference, spolupráce s ICOLC, ELAG, LIBER, IATUL

V zájmu úspěšného řešení projektu a jeho slučitelnosti se systémy řešenými v zahraničí sledovali řešitelé projektu na zahraničních konferencích dění v oblastech týkajících se řešení Portálu STM a získávali know-how a informace potřebné k usměrnění řešení projektu zejména z hlediska slučitelnosti.

Celkový přehled služebních cest podává tabulka. Z celkové položky 23 byly účetně a věcně vyčleněny (za účelem zpřesnění dílčích nákladů) náklady na konferenční poplatky jako samostatná položka.

Zprávy ze služebních cest jsou zveřejněny k dalšímu využití získaných poznatků na internetu na stránce http://www.portalstm.cz/ProjDoc.html

| položka | Akce | Místo | Termín | Jméno | Aktualizace červen 2003 (tis. Kč) | Vyúčtováno cestovné | Konferenční poplatek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Porada pracovní skupiny Zwolle Group | VB - Londýn | 29. - 30.4. | Ing. M. Svoboda | 12 | 12 354,58 |  | 12 354,58 |
| 23.2 | Konference LIBER | Itálie - Řím | 17. - 20. 6. | Ing. B. Šmilauer | 36 | 33 203,41 | 20 284,80 | 53 488,21 |
| 23.3 | Konference LIBER | Itálie - Řím | 17. - 20. 6. | Mgr. A. Středová | 36 |  |  |  |
| 23.4 | Konference SMUG (SFX/Metalib Users Group Meeting) | USA, Iowa - Iowa City | 3. - 4. 6. | Ing. M. Vojnar | 25 | 25 719,00 |  | 25 719,00 |
| 23.5 | Konference LIDA (Libraries in Digital Age) | Ch - Dubrovník, Mljet | 25. - 30. 5. | Ing. M. Svoboda | 46 | 35 209,04 | 7 884,25 | 43 093,29 |
| 23.6 | Konference LIDA (Libraries in Digital Age) | Ch - Dubrovník, Mljet | 25. - 30. 5. | Ing. D. Smetanová | 36 | 22 256,5 | 9 474,00 | 31 730,50 |
| 23.7 | Konference Internet Librarian | VB - Birmingham | 25. - 27. 3. | Ing. J. Haningerová | 42 | 23 813,27 | 18 138,87 | 41 952,14 |
| 23.8 | Konference ECDL (Europeen Digital Library) | Norsko - Trondheim | 17. - 22. 8. | Mgr. Š. Kohoutová | 40 | 24 000,00 | 15 320,00 | 39 320,00 |
| 23.9 | Konference ICOLC | Dánsko - Helsinore | 23. - 25. 10. | Ing. D. Smetanová | 42 | 32 000,00 | 10 742,50 | 42 742,50 |
|  | CELKEM |  |  |  | 315 | 208 555,80 | 81 844,42 | 290 400,22 |

Předběžný odhad nákladů spojených se zahraničními služební cestami na počátku roku činil 250 tis. Kč. V červnu 2003 byl odhad nákladů na zahraniční služební cesty zpřesněn na 315 tis. Kč. Skutečné náklady dosahují 290 400,22 Kč, z čehož 208 555,80 Kč připadá na cestovné a 81 844,42 na konferenční poplatky. Cestovné u položek 23.8 (24 tis. Kč) a 23.9 (32 tis. Kč) jsou předběžné odhady před konečným vyúčtováním.

Položka 24 - Cestovné tuzemské a vložné – 0,- Kč

Z této položky nebylo čerpáno.

Položka 25 - Mzdy z dotace vč. odměny řešiteli – 474 000,- Kč

Položka vyčleněná na mzdy byla oproti původnímu plánu z r. 2001 z 460 tis. Kč zvýšena na 474 tis. Kč s ohledem na nárůst tarifních platů v roce 2002 o 17 % a v r. 2003 o 7 % (zákonné úpravy tarifních platů). Čerpání zhruba odpovídá předpokladu. Částka v případě vyplacení odměny řešiteli ve výši 20 000,- Kč a přiměřených odměn ke mzdám hrazeným z dotace bude k 31. 12.  zcela nebo téměř zcela vyčerpána.

Položka 26 - Povinné odvody (pojištění) a FKSP (37%) -

Povinné platby pojištění činí 35 % mezd (26 % sociální, 9 % zdravotní) a příspěvek do FKSP činí 2 % mezd.

Položka 28 - Údržba Ultra Access („maintenace“ a „hotline“) – 193 454,- Kč

Zpřístupnění EIZ formou „remote access“ (vzdálený přístup pro registrované uživatele přes internet z IP adres mimo doménu STK) vyžaduje spolehlivý provoz SW Ultra Access (Maintenance a hot line). V rámci této částky je program nepřetržitě udržován v provozu a stále na nejnovější úrovni.

### VKLAD NOSITELE PROJEKTU V ROCE 2003 (tis. Kč)

#### Státní technická knihovna Praha

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 1 247 | 1 586,232 62 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 1 247 | 1 586,232 62 |
| - mzdové | 456 | 779,027 00 |
| - režijní | 17 | 17,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP | 167 | 288,417 00 |
| - odpisy | 597 | 339,104 00 |
| - cestovné | 10 | 0,000 00 |
| - doplatek - AP |  | 162,684 62 |

Plánovaný vklad nositele do projektu tvoří poměrná část mezd, pojistného a příspěvku do FKSP pracovníků, kteří vykonávali činnosti týkající se řešení projektu, odpisy vztahující se k investičním položkám projektu a cestovné domácí.

Činnosti spadající do této položky jsou zdokumentovány v měsíčních hlášeních podílu jednotlivých zaměstnanců na projektu. Jednalo se věcně o řízení projektu, porady, odborný a finanční dohled, koncepční práce, implemetační práce, interní konzultace a školení, smluvní záležitosti (jednání týkající se licenčních smluv a smluv s řešiteli dílčích úkolů), organizační zajišťování a plnění jednotlivých úkolů, analýzu zdrojů na internetu, přípravu dotazníků pro popis zdrojů, vyhledávání a věcné zatřídění časopisů v rámci licencí, přípravu věcného třídění, propojení s JIB, odborné diskuse a porady koncepčního a organizačního charakteru, sběr dat, analýzu dat, zpracování dat, aktualizaci dat, věcné třídění zdrojů, testování včetně ladění a správu (TB, DDS, Oracle, SFX, Z39.50, BATH) aj.

Vyšších mzdových nákladů je dosaženo jednak v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 66/2002 Sb., ze dne 11. února 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení tarifních platů zaměstnanců), jednak celkovým konečným rozsahem všech prací, zejména a náročností sběru dat pro Portál STM a pro terciární databázi a jejich uživatelské prezentace.

Vyšší náklady u položky AP byly způsobeny změnami kursů EUR, USD a CZK, jak již bylo uvedeno dříve.

Skutečné odpisy jsou nižší než původně předpokládané a budou činit cca 399 104,- Kč

V rámci vkladu byla plánována částka na cestovné vnitrostátní ve výši 10 000,- Kč. Z této částky nebylo čerpáno.

### SPOLUNOSITELÉ – VKLADY SPOLUNOSITELŮ

Vklady spolunositelů tvoří poměrná část mzdových nákladů, povinných odvodů (pojištění, FKSP) a režie.

#### TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 39 | 39,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 39 | 39,000 00 |
| - mzdové | 25 | 25,000 00 |
| - režijní | 5 | 5,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 9,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

1.	Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu.

2.	Provoz nového automatizovaného knihovního systému splňujícího technologické nároky vyplývající z požadavků projektu.

Vzhledem k personálním změnám jsou uvedeny plánované částky, které budou zpřesněny ve vyúčtování projektu.

#### MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 62 | 62,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 62 | 62,000 00 |
| - mzdové | 42 | 42,000 00 |
| - režijní | 5 | 5,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP | 15 | 15,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V˙BRNĚ DO˙PROJEKTU LI01018 V˙ROCE˙2003

Vklad do projektu tvoří převážně mzdové náklady:

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu prováděny tyto činnosti:

- koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu;

- optimalizace konfigurace systému Aleph pro spolupráci s JIB a STM.

Ing. Petr Žabička

#### VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) (odhad k 31. 12. 2003) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 62 | 22,449 90 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 62 | 22,449 90 |
| - mzdové | 42 | 0 |
| - režijní | 5 | 0 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 0 |
| - ostatní |  | 22,449 90 |

ZPRÁVA O VKLADU VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány tyto činnosti:

- účast na koordinačních poradách

- účast na konferencích NAAUG a SMUG v červnu 2003

- účast na konferencích ICAU a SMUG v září 2003

- analýza a příprava prostředí SFX

- instalace SFX serveru v.2

- nastavení SFX serveru v.2

- měsíční aktualizace znalostní báze (KB) SFX serveru v.2

- školení SFX

Úkoly 4.-7. jsou vypracovávány v rámci detašovaného pracoviště STK v Olomouci.

Do vkladu projektu LI je započtena pouze část cestovného týkajícího se bodu 2 a cestovné vztahující se k bodům 3 a 8. Náklady spojené s bodem 2. činí 5 283,90 Kč. Náklady spojené s bodem 3. činí 16 290 Kč. Náklady spojené s bodem 8 činí 876,- Kč.

Ing. Martin Vojnar

#### MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 80 | 45,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 80 | 45,000 00 |
| - mzdové | 52 | 30,000 00 |
| - režijní | 10 | 4,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 11,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

Podílení se na koordinačních aktivitách pro síťové sdílení zdrojů.

Zprovozňování knihovního systému Aleph 500 na MU a přípravy na jeho zapojení do koordinovaného konsorciálního systému.

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

#### VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 72 | 20,260 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 72 | 20,260 00 |
| - mzdové | 48 | 14,000 00 |
| - režijní | 7 | 1,500 00 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 4,760 000 |

ZPRÁVA O VKLADU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

Předběžné vyúčtování - listopad 2003:

VŠCHT Praha se podílela v roce 2003 na projektu LI01018 prakticky ve stejném rozsahu jako v předešlém roce. Největší důraz byl kladen na upřesňování seznamu objednávaných periodik v rámci konsorcia, resp. předávání informací ohledně pokračování odběru a objednávkách  časopisů vydavatelství Wiley – Interscience na další rok. Jako i v minulém roce pokračovala koordinace odběru v rámci celého konsorcia tak, aby byla využita nabízená možnost snížení  duplicit. Na základě požadavků akademické obce VŠCHT byl sestaven seznam vhodných titulů k doplnění. Všechny požadavky z naší strany byly akceptovány.

Během tohoto roku jsme obtížně řešili s dodavatelem, u kterého předplácíme časopisy, platbu tištěné verze časopisů vydavatelství Wiley,  která má pro nás představovat 10% skutečné ceny.

Kromě výše uvedených aktivit jsme se zúčastnili sporadických koordinačních porad a jednání.

Tuto činnost je možné vyjádřit nepatrně vyšším objemem práce než  v předešlém roce, cca 0,07 úvazku, což činí 14000 Kč.

PhDr. Anna Součková

#### MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) Čerpání k 30. 9. 2003 | Propočet k 31. 12. 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| celkem | 43 | 27,178 00 | 42,413 00 |
| investiční | 0 | 0 | 0 |
| neinvestiční | 43 | 27,178 00 | 42,413 00 |
| - mzdové | 28 | 20,589 00 | 27,452 00 |
| - režijní | 5 | 3,603 00 | 4,804 00 |
| - zák. pojistné, FKSP | 10 | 2,986 00 | 10,157 00 |

ZPRÁVA O VKLADU MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

Mzdové náklady: Na realizaci projektu byl vyčleněn úvazek 0,1 řešitele.

Sociální pojistné: Zúčtované na úv. 0,1.

FKSP: Je propočteno ve výši 2 % z výše uvedených mzdových nákladů.

Režijní náklady: Jsou propočteny poměrnou částí úvazku 0,1 připadajícího na realizaci projektu vzhledem k celkovým režijním nákladům.

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány práce:

- Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu.

- Studium materiálů týkajících se dané problematiky.

- Protokol Z39.50 - pracuje v prostředí JIB.

- V prostředí JIB je poskytován k vyhledávání elektronický katalog MSVK.

V Ostravě dne 15.10.2003

Ing. K. Kotová, Ing. Drahomíra Tošenovská, Ing. Lea Prchalová

#### STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 36 | 36,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 36 | 36,000 00 |
| - mzdové | 23 | 23,000 00 |
| - režijní | 5 | 5,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP | 8 | 8,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

- Upřesňování konfigurace indexu v rámci IPACu (Z39.50)

- Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu

- Účast na koordinačních poradách a odborných seminářích

- Upřesňování a dolaďování odběru zahraničních časopisů v intencích projektu

Mgr. Věra Krejčíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 71 | 71,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 71 | 71,000 00 |
| - mzdové | 38 | 38,000 00 |
| - režijní | 20 | 20,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP | 13 | 13,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

- Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, studium materiálů týkajících se dané problematiky.

- Koncepční příprava na propojení s Portálem STM budovaným v rámci projektu.

- Implementace nového knihovního systému vytvářejícího podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň zapojení do budovaného systému, včetně možnosti obousměrného přístupu přes Z39.50

Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2003 v plánované výši.

Radka Tichá

#### UNIVERZITA PARDUBICE

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) (k 31. 10. 2003) | Propočet k 31. 12. 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| celkem | 67 | 45,676 00 | 54,811 20 |
| investiční | 0 | 0 | 0 |
| neinvestiční | 67 | 45,676 00 | 54,811 20 |
| - mzdové | 36 | 24,705 00 | 29,646 00 |
| - režijní | 18 | 12,323 00 | 14,787 60 |
| - zák. pojistné, FKSP | 13 | 8,648 00 | 10 377,60 |

Skutečný vklad k 31.12.2003 bude cca o 12 000 Kč nižší než plánovaný.

ZPRÁVA O VKLADU UNIVERZITY PARDUBICE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V rámci spoluřešitelské činnosti byly na projektu vykonány následující práce:

- Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu
Mgr. Iva Prochásková – 0,05 úvazku);

2.	Příprava dat pro terciární databázi, katalogizace zdrojů získaných v rámci projektů LI
Ing. Eva Rubešová –  0,08 úvazku

3.	Zajištění funkčnosti protokolu Z39.50 v prostředí JIB
Ing. Barbora Hlavatá – 0,05 úvazku

V Pardubicích dne 29. 10. 2003

Mgr. Iva Prochásková                                                         Ing. Miluše Kadeřávková

spoluřešitel                                                                          vedoucí EO

#### NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 262 | 93,476 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 262 | 93,476 00 |
| - mzdové | 160 | 56,294 00 |
| - režijní | 50 | 17,479 00 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 19,703 00 |

ZPRÁVA O VKLADU NLK DO PROJEKTU LI 01018 V ROCE 2003

Národní lékařská knihovna je aktivním spoluřešitelem projektu Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování.

V roce 2003 byly pro úspěšné řešení projektu vykonány práce, jejichž ohodnocení odpovídá jednomu 0,3 úvazku. Práce byly  prováděny pracovníky NLK v době  pracovní doby v NLK.

Do tohoto úvazku byly zahrnuty tyto činnosti:

- koordinace projektu v NLK (účast na poradách řešitelského týmu, sledování stránek projektu, koordinace plnění úkolů zadávaných hlavním řešitelem, koordinace spolupráce s projektem LI200023 „Medicínská virtuální knihovna – síťové sdílení medicínských zdrojů pro V a V)

- katalogizace českých internetových zdrojů  - zdroj  Portálu  STM (metodika, integrace v systému Aleph 300.05, vytvoření portálu České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví)

- zpracování zahraničních internetových zdrojů (databáze pro rešerše) pro Portál STM

0,2 úvazku Radka Římanová (34 860 Kč + 35% sociální a zdravotní pojištění –  12 201 Kč) – náklady celkem:  47 061 Kč

0,1 úvazku PhDr. Lenky Ptáčkové (21 434 Kč + 35% sociální a zdravotní pojištění - 7 502 Kč) - náklady celkem: 28 936 Kč

Celkem mzdové náklady :  75 997 Kč

Provozní náklady (náklady na provoz pracoviště): 17 479 Kč

Celkem vklad spoluřešitele: 93 476 Kč

PhDr. Helena Bouzková, Radka Římanová

#### VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

|  | Plán 2003 (tis. Kč) | Skutečnost 2003 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| celkem | 32 | 64,000 00 |
| investiční | 0 | 0 |
| neinvestiční | 32 | 64,000 00 |
| - mzdové | 21 | 42,000 00 |
| - režijní | 5 | 6,000 00 |
| - zák. pojistné, FKSP |  | 16,000 00 |

ZPRÁVA O VKLADU VYSOKÉ HO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2003

V roce 2003 probíhaly práce spojené s instalací knihovního systému Aleph500. Celkem šest knihoven systému knihoven VUT přešlo k 2.9.2003  k práci v tomto systému. Zbývající dvě knihovnická pracoviště přejdou rovněž k systému Aleph, a to v dohledném časovém horizontu. Vzhledem k šíři projektu předcházely samotné instalaci důkladné analýzy a současně sjednocení knihovnických protokolů. Jelikož předcházející knihovní systém, ve kterém pracovala většina knihoven VUT, používal interní formát, znamenalo to před vlastními konverzemi rovněž studium formátu MARC 21, který doposud není v prostředí knihoven ČR etablován resp. jeho oficiální uvedení (překlady) nebyly k dispozici.

Práce spojené se sledováním odběrů tištěných verzí konsorciálních časopisů (koordinace apod.) probíhaly i v roce 2003.

Vkladem jsou části pracovních úvazků pověřených pracovníků Ústřední knihovny VUT, vzhledem ke kvalitativní odlišnosti a větším objemem dochází ke zdvojnásobení plánované částky.

I v roce 2003 probíhala interní jednání podporující informovanost o směřování projektových cílů.

Mgr. Nataša Jursová

SHRNUTÍ ZA CELÉ OBDOBÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Stručný přehled dílčích cílů projektu

V návrhu projektu byly stanoveny cíle takto:

##### a)	Cílem projektu je

##### s využitím zkušeností získaných v rámci projektu LI00028 „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ a projektu LI00023 „Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK) – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum“ rozšířit koordinovaný a ekonomicky i uživatelsky účelný přístup uživatelů z oblasti VaV k plným textům periodik na základě sjednání výhodných licenčních podmínek

##### vytvořit a implementovat navigační portál pro oblast STM (Science, Technology, Medicine) na Internetu, umožňující

##### sběr dat o zpřístupňovaných elektronických primárních nebo sekundárních databázích do terciární databáze informačních zdrojů pro ČR.

##### odpověď na dotaz formou nabídky spojení na sekundární nebo primární dokumenty (buď existující a kontrahované v elektronické podobě, nebo existující v papírové podobě u kteréhokoliv účastníka konsorcia a dodané prostřednictvím technologie VPK nebo MEDVIK), resp. alternativní nabídkou dalších služeb (třeba placených i mimo konsorcium, od zahraničních dodavatelů, atd.).

##### interaktivní vyhledávání informací pro VaV buď podle věcného problému nebo podle bibliografické citace až na primární zdroj vč. hyperlinkového propojení k citovaným zdrojům.

Projekt vychází jednak z potřeby rozšíření moderních forem přístupu k informačním zdrojům, jednak z prokazatelného zájmu uživatelské veřejnosti na jedné straně a informačních a knihovnických institucí na straně druhé o vybudování a soustavnou aktualizaci systémového nástroje, umožňujícího orientaci v existujících (zejména elektronických) informačních zdrojích, doplněnou o podmínky přístupu k nim tam, kde jsou zdroje vázány licenčními smlouvami. Projekt je navrhován jako otevřený a jedním z jeho cílů je vybudovat terciární databázi informačních zdrojů umožňující vyhodnocení výsledků programu LI „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ po jeho ukončení, schopnou poskytnout objektivní podklady pro rozhodování o dalším postupu jak zadavatele, tak nositelů jednotlivých projektů.

- Výsledkem projektu je

- rozšíření kooperačního systému (konsorcia) Virtuální polytechnické knihovny (VPK) tvořeného účastníky projektu LI00028 o nové členy z oblasti přírodních, lékařských a částečně i společenských věd.

- propojení VPK s kooperačním systémem MEDVIK (řešený Národní lékařskou knihovnou a realizovaný projektem LI00023)

- vybudování systému využívajícího jednotnou terciární databázi zdrojů informací dostupných v ČR pro oblast STM s možností rozšíření i na další zdroje ve světě v této oblasti

- Přínos projektu spočívá především v zajištění jednotného nástroje pro vyhledávání odborných informací z oblasti STM a rozšíření již kontrahovaných sekundárních a primárních databází. Tím se umožní efektivnější využívání již zakoupených zdrojů. Stávající VPK, tvořená účastníky projektu LI00028 (ČVUT Praha, STK Praha, SVK Ostrava, SVK Plzeň, TU Liberec Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň) bude prostřednictvím Národní lékařské knihovny propojena se systémem MEDVIK a rozšířena o nové členy – Státní vědeckou knihovnu v Olomouci, Moravskou zemskou knihovnu Brno a Masarykovu univerzitu v Brně. Podíl využití oblastí VaV se výrazně zvýší (z dosavadních cca 30 % na cca 50%).

Terciární databáze informačních zdrojů dostupných v ČR výrazně podpoří koordinaci při jejich nákupu a vyjednávání licenčních podmínek, což má významný ekonomický přínos. Vyhodnocení údajů shromažďovaných navrhovaným systémem poslouží ke koordinaci licenční politiky v průběhu, ale zejména po ukončení programu LI.

- Postup řešení

Projekt má následující oblasti:

- Koordinace, plánování, financování a dozorování projektu

- Nákup nebo rozšíření licencí na přístup do elektronických informačních zdrojů

- Sběr dat z projektů LI (jedním z pramenů mohou být výsledky projektů resp. zprávy předávané na základě podmínek programu LI Státní technické knihovně) a aktivní vyhledávání dalších informačních zdrojů

- Implementace technologie pro vyhledávání pomocí nákupu nástrojů: MetaLib/SFX, aplikace databázového systému Oracle pro terciární databázi

- Vybudování terciární databáze o informačních zdrojích v ČR (především o zdrojích zakoupených z programu LI) a dalších zdrojích ve světě

Projekt předpokládá nákup následujících licencí pro přístup  k plným textům periodik:

- IDEAL Open Consortium vydavatelství Academic Press umožní přístup k plným textům 175 titulů uživatelům těchto členů konsorcia: Masarykova univerzita Brno, Národní lékařská knihovna Praha, SVK Ostrava, SVK Plzeň, TU Liberec, Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno, Západočeská univerzita Plzeň a STK

- Enhanced Access License vydavatelství Wiley umožní uživatelům z NLK Praha, SVK Ostrava, TU Liberec, Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno ZČU Plzeň a STK tzv. křížový přístup k těm titulům vydavatelství, které jsou odebírány alespoň jedním členem konsorcia v tištěné formě.

Projekt předpokládá

- Implementaci protokolu Z39.50 u nositele a koordinaci zavedení tohoto standardu u členů konsorcia, kteří jím dosud nedisponují (bez nároků na dotaci z prostředků programu LI). Součástí projektu je i definování Z39.50 profilu pro toto konsorcium.

- Implementaci SW nástrojů pro unifikované vyhledávání v katalozích knihoven protokolem Z39.50 a dynamické spojování sekundárních databází s primárními zdroji. V úvahu přichází zejména použití MetaLib/SFX firmy ExLibris, který je na světě nejrozšířenější a stává se standardem.

Ideou integračního portálu disponujícího funkcemi dynamického propojování informačních zdrojů navazuje navrhovaný projekt na projekt „Jednotné informační brány“ předložený Národní knihovnou ČR do programu podpory VaV Ministerstva kultury. V něm se předpokládá, že bude zakoupena neomezená licence na MetaLib a jedna „instance“ SFX. S ohledem na prozatím nízký počet elektronických zdrojů dostupných uživatelům v ČR lze očekávat, že pro první dva roky projektu postačí jediná instalace MetaLibu na dostatečně výkonném serveru s neomezeným počtem souběžných přístupů pro obsluhu celé vědecké obce, tedy jak projektu NK ČR, tak STK.

Splnění cílů projektu

V rámci projektu LI01018

- byl vytvořen a implementován navigační portál pro oblast STM jako nástroj pro vyhledávání odborných informací z oblasti STM;

- byla sebrána data o zpřístupňovaných elektronických primárních nebo sekundárních databázích a EIZ a naplněn Katalog STM;

- bylo vytvořeno uživatelské rozhraní umožňující interaktivní vyhledávání v kombinaci různých parametrů;

- byl rozšířen kooperační systém Virtuální polytechnické knihovny (VPK) o nabídku časopisů ze systému MEDVIK a KNAV;

- byl implementován protokol Z39.50 a bylo realizováno napojení ostatních knihoven u většiny spolunositelů projektu LI01018 (mimo VŠCHT);

- byl navržen český profil Z39.50, jakožto důležitý nástroj efektivního paralelního přístupu ke zdrojům;

- bylo realizováno vzájemné propojení Portálu STM a JIB (Jednotné informační brány) NK ČR s využitím licence MetaLib v NK ČR i pro Portál STM;

- byly sjednány a nakoupeny licence IDEAL Open Consortium vydavatelství Academic Press (nyní součást Elsevier / ScienceDirect) a Enhanced Access License vydavatelství Wiley na přístup ke zdrojům pro členy příslušných konsorcií.

Dále je uvedeno stručné shrnutí dosažených výsledků. Podrobnější informace poskytuje rozsáhlá dokumentace za celou dobu řešení projektu včetně prezentace výsledků, výzkumných zpráv a cestovních zpráv, která je zveřejněna na Portálu STM na stránce http://www.portalstm.cz/ProjDoc.html

Design a struktura Portálu STM

Na struktuře Portálu STM pod vedením ředitele STK a řešitele projektu Ing. M. Svobody spolupracovali pracovníci Referenčního střediska, oddělení informačních technologií, referátu Public Relations STK s konzultantem PhDr. Richardem Papíkem a pracovníky Národní lékařské knihovny. Design portálu byl proveden v červnu 2003 a portál byl zpřístupněn knihovníkům v srpnu 2003. V září 2003 byl Portál STM prezentován na konferenci Knihovny současnosti v Seči. Od listopadu 2003 byl portál zpřístupněn široké veřejnosti.

Sběr dat pro Portál STM

Sběr dat probíhal dvoukolově. V rozmezí říjen 2001 až květen 2002, byli osloveni všichni nositelé projektů LI, resp. kontaktní osoby a byli požádáni o spolupráci na sběru dat formou dotazníku, který je nyní aktuálně umístěn na http://www.portalstm.cz/Dotaznik/Dotaznik.html

V prvním kole byli osloveni nositelé všech 62 projektů, tj. 54 řešitelů z 37 institucí. Po náročné komunikaci s využitím všech možností – osobní a písemný kontakt, dohledávání na webech institucí atd. se podařilo získat data o 60 projektech od 50 řešitelů.

V druhém kole v květnu 2002 provedli pracovníci STK výběr potenciálních institucí a oslovili dotazníkem dalších 180 vybraných institucí z ČR, které by mohly mít přístup k elektronickým informačním zdrojům z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. 60% respondentů odpovědělo, většinou však negativně, takže uživatelé většiny těchto institucí mající zájem o elektronické informační zdroje jsou odkázáni na elektronické informační zdroje dostupné prostřednictvím jiných institucí.

Národní lékařská knihovna byla garantem pro sběr dat za oblast medicíny.

Získaná data byla zpracována do Katalogu STM.

Katalog STM (terciární databáze)

Pracovní název „terciární databáze“ byl pro prezentaci portálu STM nahrazen srozumitelnějším názvem „Katalog STM“. Katalog STM obsahuje údaje dodané nositeli projektů v období listopad 2001 – srpen 2002, doplněné údaji uváděnými na jejich webových stránkách. Aktuální obsah databáze je závislý na změnách v odběrech jednotlivých titulů či v důsledku změn v zajištění přístupu do jednotlivých databází. Aktualizace dat je a bude nadále zajišťována:

- doplňováním licencí průběžně pomocí web-formuláře pro správce terciární databáze (http://www.portalstm.cz/Dotaznik/Dotaznik.html);

- opravným webovým formulářem na stránkách Portálu STM (například http://newalex.stk.cz:7777/tbjsp1/opravzdroj.jsp?p_id=32884)

- pololetní aktualizací (seznamy časopisů z DB) - jarní aktualizace duben/květen 2003, poslední aktualizace – listopad 2003;

Do katalogu STM byly zařazeny jak elektronické informační zdroje z oblasti STM (zdroje STM z prostředků LI a další sebrané EIZ z oblasti STM nakoupené z jiných prostředků než LI a volné zdroje EIZ a SBIG z oblasti STM), tak všechny zdroje získané z prostředků LI, včetně zdrojů  tištěných. Obsahuje 224 licencí a téměř 37 tis. elektronických informačních zdrojů.

Spolupráce s projektem JIB

Do JIB byly jako zdroje začleněny databáze českých ISSN, šedé literatury pomocí protokolu Z39.50. Dále pomocí tohoto protokolu byl zpřístupněn i Katalog STM pro zdroje a licence pro obecného klienta Z39.50, viz např. http://daimon.uk.vslib.cz/zClient/librarySelect.jsp Katalogu STM #2.

Propojení s VPK.

Do Katalogu STM byla vložena i data z VPK, která místo nosiče „On-line“ mají nosič „DDS“ (Dokument Delivery System). Tím se zájemci nabízejí navíc současně i zdroje, které je možno dodat elektronicky prostřednictvím VPK. Naopak do souborného katalogu VPK byly vloženy zdroje, nabízející on-line alternativu k tištěným zdrojům, takže uživateli VPK se může urychlit on-line dostup k plnému textu. Obě databáze (SK VPK a Katalog STM) na sebe vzájemně odkazují pomocí OpenURL.

Modulární DDS

Byl navržen, naprogramován a v testovacím provozu odladěn objednávkový systém pro digitalizaci dokumentů, kompatibilní s VPK, tzv. Modulární DDS. Systém je obecně přenositelný na platformy Linux , Windows a databáze SQL. Systém rovněž umožňuje evidenci objednávek MMVS. Přenositelná funkční analogie systému VPK.

Server SFX

Server SFX byl z instance serveru v ÚVT UK pro zlepšení správy a rozšíření možností převeden do STK jako samostatný server. Do budoucna se předpokládá sdílení knowledge databáze se serverem v ÚVT UK pomocí API SFX.

Implementace protokolu Z39.50

Během řešení projektu byl implementován protokol Z39.50 v téměř všech knihovnách spolunositelů projektu (s výjimkou VŠCHT). Byl navržen Profil Z39.50-CZ.

Licence Wiley

Po počátečních potížích s dojednáním licenční smlouvy, kterou bylo možno uzavřít až koncem roku 2001, vykazovalo využití služby Wiley Interscience trvale stoupající tendenci. Komunikace s pověřenými osobami Wiley byla někdy složitá, v některých případech bylo nutno dodatečně ujasňovat interpretace licenční smlouvy. Licence Wiley přitom patřila k těm relativně „levnějším“ – licenční poplatek hrazený z dotace pokrýval v podstatě pouze křížový přístup do titulů odebíraných členy konsorcia. Ukázalo se, že malé konsorcium Wiley je nepochybně životaschopným a žádaným doplňkem „velkých“ konsorcií typu SD nebo SpringerLink.

Rok 2001: - 3 310 stažených článků, (údaje za září – prosinec 2001), průměrně 827,5/měsíc.

Rok 2002 – 25 532 stažených článků, průměrně 2127,6/měsíc.

Rok 2003 – 27 448 stažených článků (údaje za leden- říjen 2003), průměrně 2744,8/měsíc.

Licence AP (nyní Elsevier / ScienceDirect)

Hodnocení této služby je poněkud problematické. Samotná licenční smlouva garantovala členům konsorcia přístup do všech časopiseckých titulů z produkce AP. Původní služba IDEAL fungovala relativně bezproblémově, poskytované statistické údaje však byly velmi omezené. Sloučení AP se SD se projevilo jako ne zcela organizačně a technicky zvládnuté. Přístup do titulů AP „v režii“ SD sice fungoval i nadále (s počátečními organizačními potížemi na straně SD), chyběly však hodnověrné statistiky využívání. Přes tyto obtíže však konsorciální přístup fungoval po celý rok 2003. Kvalitní tituly z produkce AP byly na serveru SD průběžně aktualizovány, takže uživatelé svůj přístup neztratili. Sjednocená nabídka titul AP a SD také částečně „smazala“ rozdíly mezi oběma konsorcii.

Přehled nákladů za celé období řešení projektu (2001 – 2003):

Skutečnost 2001 - 2003 (v tis. Kč)

|  | Dotace IV | Dotace NIV | Vklad IV | Vklad NIV | Dotace celkem | Vklad celkem | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOSITEL PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Státní technická knihovna | 2 743,000 00 | 10 960,493 00 | 138,664 30 | 3 486,530 51 | 13 703,493 00 | 3 625,194 81 | 17 328,687 81 |
| SPOLUNOSITELÉ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Technická univerzita v Liberci |  |  |  | 110,000 00 |  | 110,000 00 | 110,000 00 |
| Moravská zemská knihovna |  | 80,000 00 |  | 190,749 00 | 80,000 00 | 190,749 00 | 270,749 00 |
| Vědecká knihovna v Olomouci |  | 80,000 00 |  | 194,542 26 | 80,000 00 | 194,542 26 | 274,542 26 |
| Masarykova univerzita v Brně |  |  |  | 192,000 00 |  | 192,000 00 | 192,000 00 |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |  |  |  | 64,960 00 |  | 64,960 00 | 64,960 00 |
| Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě |  |  |  | 166,667 70 |  | 166,667 70 | 166,667 70 |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje |  |  |  | 102,510 00 |  | 102,510 00 | 102,510 00 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  | 216,744 80 |  | 216,744 80 | 216,744 80 |
| Univerzita Pardubice |  |  |  | 177,811 20 |  | 177,811 20 | 177,811 20 |
| Národní lékařská knihovna |  |  |  | 444,871 00 |  | 444,871 00 | 444,871 00 |
| Vysoké učení technické v Brně |  |  |  | 130,140 00 |  | 130,140 00 | 130,140 00 |
| MEZISOUČET: Spolunositelé celkem |  | 160,000 00 |  | 1 990,995 96 | 160,000 00 | 1 990,995 96 | 2 150,995 96 |
| PROJEKT CELKEM | 2 743,000 00 | 11 120,493 00 | 138,664 30 | 5 477,526 47 | 13 863,493 00 | 5 616,190 77 | 19 479,683 77 |

Celkové náklady předpokládané v návrhu projektu byly odhadovány na 18 923 tis. Kč, z toho dotace ve výši 13 856 tis. Kč a vklad ve výši 5 067 tis. Kč. Skutečné náklady na řešení projektu činí 19 479,683 77 tis. Kč, z toho dotace 13 863,493 tis. Kč a vklady celkem 5 616,190 77 tis. Kč.

Změny v projektu v průběhu řešení

V průběhu řešení byly zpracovávány finanční plány až na úroveň jednotlivých dílčích položek, které byly průběžně s odůvodněním předkládány ke schválení zadavateli a koncem každého roku k posouzení oponentům. Z těchto podrobných plánů byly zpětně upřesňovány souhrnné položky, přičemž s výjimkou zákonných úprav mezd v roce 2002, kdy byla zvýšena dotace o 23 tis. Kč zůstala zachována původně navržená výše dotace a přitom zároveň bylo dosaženo lepších než původně plánovaných výsledků zejména pokud jde o nákup licencovaných elektronických informačních zdrojů, kde při nezvýšené dotaci byly navíc zakoupeny archivy starších ročníků elektronických informačních zdrojů. Portál STM umožňuje získat velmi podrobné informace o elektronických informačních zdrojích nejen z oblastí vědy techniky a lékařství, ale i z dalších oblastí, kde byly nakoupeny informační zdroje z prostředků projektů LI. Celkově bylo tedy dosaženo lepších výsledků, než původně očekávaných, pokud jde o rozsah a podrobnosti informací poskytovaných prostřednictvím Portálu STM a to především díky průběžnému upřesňování aktuálních možností a realizaci tvůrčích řešení, která se v průběhu řešení projektu utvářela, mj. v souladu s novými poznatky ze zahraničních konferencí. Veškeré změny jsou podrobně zdokumentovány a odůvodněny v jednotlivých ročních zprávách.

Účetní doklady

Kopie veškerých účetních dokladů souvisejících s realizací projektu jsou v souladu s bodem 11 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí MŠMT č. j.: 14 476/2001-31 uloženy v sekretariátě řešitele projektu.

Tisková zpráva o dosažených výsledcích projektu:

Portál STM (http://www.portalstm.cz/) poskytuje přímý přístup k téměř 37 tis. titulů periodik, ke stovkám dalších zdrojů a portálů. Licence pro přístup ke zdrojům vydavatelství Academic Press a Wiley & Sons doplňují rozsáhlé licence Elsevier a Springer.

The LI01018 project allowed to create the STM portal (http://www.portalstm.cz/), improve accessibility of Czech Resources via Z39.50, and to provide access to e-journals of publishers of Academic Press and Wiley & Sons

V Praze dne:	18. listopadu 2003

|  | řešitel projektu (podpis) |  | nositel projektu (razítko a podpis statut.zást. nositele) |
| --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Návrh projektu předpokládá provázanost s projektem Národní knihovny ČR „Jednotná informační brána“, který je v době podání návrhu posuzován Ministerstvem kultury. Podrobnosti jsou uvedeny v části d) pod variantou a).

# Text boxes

Mariánské nám. 5, pošt. přihr. 206, 110 01 Praha 1

Státní technická knihovna